西藏自治区地方标准

《退化草原生态修复实施方案编制规范》

编制说明

标 准 名 称 ： 退化草原生态修复实施方案编制规范

标 准 性 质 ： 推荐性

项目承担单位： 国家林业和草原局中南调查规划院

项目起止时间：2024年2月-2025年5月

一、工作简况

（一）任务来源

《退化草原生态修复实施方案编制规范》由西藏自治区林业和草原标准化技术委员会提出并归口，列入西藏自治区市场监督管理局2024年第二批推荐性地方标准制定计划，项目编号为：Xzzb-2024110。本标准由国家林业和草原局中南调查规划院负责起草。

（二）标准名称

本标准名称为《退化草原生态修复实施方案编制规范》。

（三）标准性质

本标准性质为制订。

（四）编制单位及编制团队

本标准起草单位：国家林业和草原局中南调查规划院。

本标准主要起草人:周景乐、吴疆、曾明宇、刘洪强、敖俊杰、叶生晶、陆禹、贺紫荆、卢楠、何旭升、徐志高、陈钏、蔡奕、邓榉。具体人员信息如下：

表1 起草小组成员一览表

| 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐志高 | 正高级工程师 | 生态学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 曾明宇 | 高级工程师 | 林学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 周景乐 | 工程师 | 草学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 吴疆 | 工程师 | 森林经理学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 敖俊杰 | 工程师 | 风景园林艺术设计 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 刘洪强 | 高级工程师 | 土壤学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 叶生晶 | 高级工程师 | 生态学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 陆禹 | 高级工程师 | 森林经理学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 贺紫荆 | 工程师 | 森林经理学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 陈钏 | 工程师 | 农艺与种业 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 何旭升 | 工程师 | 草学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 卢楠 | 工程师 | 草学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 蔡奕 | 工程师 | 林学 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |
| 邓榉 | 工程师 | 林业 | 国家林业和草原局中南调查规划院 |

二、标准编制背景

2021年3月，国务院办公厅印发了《关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号），明确指出要“加快推进草原生态修复。实施草原生态修复治理，加快退化草原植被和土壤恢复，提升草原生态功能和生产功能”、“实施退化草原生态修复，鼓励和支持人工草地建设，恢复提升草原生产能力”，提出“到2025年，草原保护修复制度体系基本建立，草畜矛盾明显缓解，草原退化趋势得到根本遏制，草原生态状况持续改善。到2035年，草原保护修复制度体系更加完善，基本实现草畜平衡，退化草原得到有效治理和修复，草原生态功能和生产功能显著提升，在美丽中国建设中的作用彰显。到本世纪中叶，退化草原得到全面治理和修复，草原生态系统实现良性循环，形成人与自然和谐共生的新格局”的宏伟目标。

党的十八大以来，西藏坚持把生态保护作为重大政治责任，全面推进生态文明建设。草原作为西藏最大的生态系统，是重要的国家生态安全屏障，是藏民族优秀文化传承和发扬的根基，是生态文明高地建设的主阵地、主战场，在维护国家生态安全、边疆稳定、民族团结和促进经济社会可持续发展、农牧民增收等方面具有基础性、战略性作用。

根据《2023年西藏自治区林草生态综合监测草原专题报告》，全区草原面积8004.6万公顷，其中天然牧草地面积6871.7万公顷，人工牧草地面积4.5万公顷，其他草地面积1128.4万公顷。根据《2023年西藏自治区草原健康和退化评估报告》，西藏自治区退化草原面积1927.5万公顷，占全区草原面积的24.08%，草原生态系统整体仍较为脆弱，草原生态保护修复的任务依然十分艰巨。

三、必要性分析

自2019年草原工作职能划归林业部门以来，西藏自治区共实施退化草原修复项目累计超600个，工程实施面积超130万公顷，其中“十三五”期间投入草原保护修复资金31.25亿元，2021-2022分别投入7.5亿元、8.9亿元，草原生态修复投资力度不断加大，退化草原修复取得了一定成绩，但依然存在一些问题，主要表现在：设计文本结构不完整、深度不够；现状调查流于形式，缺少退化诊断环节内容；地块选择不合理、修复措施针对性不强、修复目标不具体，成效监测体系缺失等问题，导致对工程实施与监管、监测指导性不强，修复成效难以保障。

制定本标准的目的是规范退化草原生态修复实施方案编制工作，指导西藏退化草原修复项目实施，筑牢西藏生态安全屏障，推进全区草原保护修复事业高质量发展。

四、工作过程及成效

（一）工作过程

1.建立标准起草组

2024年2月，我院抽调技术骨干成立了标准编制起草小组，对标准起草工作进行了分工，明确各自任务和职责，确保编制工作顺利实施。组长由徐志高（草原处处长/正高级工程师）担任，起草小组成员涵盖草学、林学、生态学等专业。

2.开展工作调研

2024年3月-5月，起草小组除了收集相关研究成果和国内外相关技术标准、开讨论会讨论标准大纲，还对各级林草主管部门展开了调研工作，明确标准的制定需求，确定标准制定的目标。

调研内容包括：了解我区及各地（市）的退化草原修复项目现状，掌握退化草原修复项目前期工作流程、项目实施监管与验收、后期成效监测评估等情况，实地了解国家相关政策及措施、未来发展方向、标准的应用等。

工作研讨

标准应用现场调研

3.形成工作组讨论稿

2024年6-2025年3月，通过召开专家研讨会以及实地调研，确定了本标准的总体要求、现状调查、分析评价、项目布局、工程量测算与投资概算、成果组成、编写提纲、附表样式、图件要求、矢量数据基础及属性结构要求的内容，并形成了编制组讨论稿。同时，将本标准应用于山南、日喀则等地市的3个退化草原修复作业编制工作中，检验本标准适用情况。

4.形成征求意见稿

2025年4月20日，西藏自治区林业和草原标准化技术委员会在拉萨组织召开了林草地方标准技术审查会，与会领导、专家对本标准进行了质询、讨论，编制组对专家的意见逐条进行了讨论和修改完善（具体意见见附件1、附件2），形成了征求意见稿。

（二）工作成效

本标准已成功应用在山南、日喀则等地市的3个退化草原修复作业编制工作中，均顺利通过专家评审并取得批复，标准具有可行性、实操性，具体如下：

1、西藏自治区日喀则市西南高原山地区域雅江中上游生态保护与恢复综合治理项目昂仁县2025年退化草原修复项目实施方案;

2、西藏自治区山南市北部高原河谷区域雅江中下游生态保护与修复综合治理项目（扎囊县2025年退化草原修复）实施方案；

3、日喀则市东北高原河谷区域雅江中上游生态保护与恢复综合治理项目2024年南木林县退化草原修复实施方案。

- 标准的主要技术内容

- （一）主要内容

本文件规定了退化草原生态修复实施方案（以下简称“《实施方案》”）编制的编制流程、现状调查、分析评价、项目布局、工程量测算与投资概算、成果组成、编写提纲、附表样式、图件要求、矢量数据基础及属性结构要求等。主要内容如下：

1.适用范围

本文件适用于本文件适用于西藏自治区退化草原生态修复实施方案的编制，其他草原生态建设项目实施方案或作业设计的编制可参照执行。

2.规范性引用文件

GB 19377 天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标

GB/T 21439 草原健康状况评价

LY/T 3322草原资源承载力监测与评价技术规范

LY/T 3323草原生态修复技术规程

LY/T 3370 草原术语及分类

LY/T 3371 草原生态状况评价技术规范

NY/T 1233草原资源与生态监测技术规程

NY/T 2998 草地资源调查技术规程

3.术语和定义

本标准给出了草地退化、草原生态修复、近自然修复、人工促进修复、生物灾害防控、小班、修复单元、生态参照区这8个术语的定义。

该部分参考了《GB/T 21439 草原健康状况评价》、《LY/T 3323草原生态修复技术规程》、《LY/T 3370 草原术语及分类》中的相关概念，并进行了综合。

4.编制流程

主要编制流程为：设计准备-现状调查-草地退化情况诊断-修复措施设计-工程量与资金测算-方案初稿编制及征求意见-成果文件编制-评审与修改。

该部分主要依据《国土绿化项目实施方案管理规定》及我院多年开展林草修复设计的实践经验进行了归纳总结。

5.现状调查

5.1前期准备

明确调查的形式与收集的资料，包括访问以及与林草主管部门、地方政府、村委会以及农牧民代表等开展关于实施生态修复项目的座谈，深入了解当地草资源、牧业生产等方面的变化情况以及各方诉求。收集当地以往同类生态修复工程的数据资料，总结当地生态修复工作已有的经验和做法。

该部分主要结合我院多年开展林草修复设计的实践经验为依据，总结提炼相关做法、经验。

5.2确定调查范围

该部分主要参考历年全区林草综合调查监测、草原基况监测及草原健康和退化评估的主要工作内容，结合我院多年开展林草修复设计的实践经验，结合调研情况进行了归纳总结。

5.3 调查内容及方法

采取内外业相结合的方式进行，重点查明生态状况、生产状况、社会经济状况。

该部分主要参考《NY/T 1233 草原资源与生态监测技术规程》、《NY/T 2998 草地资源调查技术规程》的部分内容。

6.分析评价

6.1 确定生态参照区

本标准引入了“生态参照区”的概念。生态参照区是项目区域周边保存较好且具有典型性、代表性的草原（即该地境的顶极植被群落区或接近顶极植被群落且无退化迹象），为修复工程提供原生植被结构、物种组成量化基准，确保修复目标与区域自然生态本底相匹配，通过持续监测参照区与修复区的植被盖度、生长状况等指标差异，验证实施方案技术措施的有效性，为后期开展成效评估提供参考依据。‌

6.2草原退化状况评价

参照GB 19377或其它相关资料，确定评价方法和评价指标。对调查结果进行统计分析，确定调查范围内草原生态系统退化类型、退化程度，分析退化原因，并编制退化草原评价表。

该部分主要参考了《GB 19377天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标》中的部分内容。

7.项目布局

7.1确定修复范围

该部分明确要求在修复区边界设置标志物，解决长期以来草原生态修复项目边界不清、成效难以评估等问题。

7.2划分修复单元

该部分明确了修复单元的划分要求，包括现状调查、分析评价结果和采取的修复模式，且不跨越自然地理界限、行政边界，并提供矢量数据。

7.3 制定修复目标

该部分说明了修复目标的确定因子，主要参考了《GB/T 21439草原健康状况评价》并结合西藏实际进行了完善。

7.4确定修复模式

该部分说明了修复模式主要的参考因素，技术措施主要参考《LY/T 3323草原生态修复技术规程》。

7.5管护与监测设计

根据项目投资、修复规模与措施、生态环境状况、当地居民意愿等情况明确管护人员数量、管护期限、补助金额以及管护要求。明确监测样地设置要求、方法、监测指标等内容。

该部分说明了管护与监测的主要内容，并创新性提出将监测纳入《实施方案》，说明了监测样地的设置原则、监测指标，便于后期开展项目成效监测。

7.6项目验收

该部分主要参考了西藏自治区及云南、青海有关林草项目验收管理办法，并进行了提炼与综合。

7.7成效监测

该部分明确了监测样地和对照样地的设置要求与方法，并对监测指标和期限作出了要求。

8.工程量测算与投资概算

8.1 工程量测算

根据当地生态修复实际情况，按修复模式确定修复定额。修复单元工程量=修复定额×修复面积，项目全部修复单元工程量合计得到总工程量。其中定额是指退化草原生态修复项目中涉及到的物资、人工单位面积需要的数量等。

8.2 投资概算

该章节说明了项目投资概算的组成，包括工程费用（含配套）、工程建设其他费用和预备费。主要参考了《造林实施方案规程》（办生字〔2023〕117号），并结合西藏当地情况进行了完善，项目预备费主要参考了《林业和草原建设项目初步设计编制实施细则》（国家林业和草原局，2023年11月）。

9.成果组成

明确成果组成及要求，包括实施方案文本、附表、附件、附图和必要的影像资料及项目矢量数据等。

六、标准的编制依据

（1）《国土绿化项目实施方案管理规定》（林生发〔2025〕5号）；

（2）《林业和草原建设项目初步设计编制实施细则》（国家林业和草原局，2023年11月）。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准不涉及对现有国际标准和国外先进标准的采用。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

（一）与现行法律、法规的协调性

本标准严格遵循《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国标准化法》等上位法要求，技术要求与《国土绿化项目实施方案管理规定》（林草规〔2025〕1号）保持一致。‌

（二）与强制性国家、行业标准的协调性

本标准相关术语采用《草原术语及分类》《草原生态修复技术规程》《草原健康状况评价》《退化草地修复技术规范》，草原退化状况评价采用《天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标》中的评估指标与方法，修复措施采用《草原生态修复技术规程》的相关措施，本标准与相关国家、行业标准保持一致。

（三）有无地方保护、限制市场竞争的情况

本标准的技术措施采用全国统一标准，未设置地方性技术壁垒或差异化认证要求；标准中各项技术要求均为可跨区域推广的通用技术条款，具有普适性与开放性，未形成技术垄断，不存在地方保护、限制市场竞争的情况。‌‌

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

十、推广应用前景

本标准整各项技术要求均为可跨区域推广的通用技术条款，具有普适性与开放性，覆盖全区所有退化草原类型，通过本标准的实施，标准将成为规范全区退化草原生态修复核心支撑，推动全区草原行业高质量发展。

十一、贯彻地方标准的要求和措施建议

本标准发布后，应广泛组织宣传贯彻，指导退化草原区政府、企业、编制单位按照标准的规定，做好《实施方案》编制工作，力争使已退化的草地逐渐恢复。

十二、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，不涉及对现行标准的废止。

十三、其他说明

本标准严格按照GB/T1《标准化工作导则》、GB/T20000《标准化工作指南》、GB/T20001《标准化编写规则》给出的规则进行起草。

《退化草原生态修复实施方案编制规范》编制小组

2025年5月6日

附件

- 附表1 地方标准《退化草原生态修复实施方案编制规范》（征求意见稿）征求意见汇总处理表

- 

地方标准《退化草原生态修复实施方案编制规范》（征求意见稿）向1家单位征求意见，有1家单位回函，其中1家单位共提出3个意见，明细如下：

| 序号 | 标准 | 意见与建议 | 提出单位 | 采纳与否 | 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 退化草原生态修复实施方案编制规范 | 编制大纲A1.5内容建议改为“以国家重要法律法规和重大政策为依据” | 西藏自治区林业和草原局 | 采纳 | 已修改为“以国家重要法律法规和重大政策为依据” | 局草原处 |
| 2 | 退化草原生态修复实施方案编制规范 | 编制大纲A1.7标题建议改为“工程建设内容” | 西藏自治区林业和草原局 | 采纳 | 已修标题为“工程建设内容” | 局草原处 |
| 3 | 退化草原生态修复实施方案编制规范 | 编制大纲“成效监测”监测样地的数量确定方法需明确，应按小班的面积范围或数量取其一来确定样地数量 | 西藏自治区林业和草原局 | 采纳 | 已补充“原则上每个小班设置1块监测样地”的要求，明确按小班数量确定样地个数 | 局草原处 |

- 附表2   地方标准《退化草原生态修复实施方案编制规范》（征求意见稿）

- 专家意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出意见专家 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | 核实规范名称是否与立项名称相同 | 罗志远 | 已采纳修改，现规范名称改为“退化草原生态修复实施方案编制规范”，与立项文件保持一致 |
| 2 | 1 | 明确作业设计适用范围，与林草、国土等要求的初步设计、实施方案的差异性在哪 | 罗志远 | 已采纳修改，明确了本标准“适用退化草原生态修复实施方案的编制，其他草原生态建设项目实施方案的编制可参照执行” |
| 3 | 6.2 | 增加草地退化评判的要求、表格，须按GB19377中对退化评判的指标要求的指标来 | 罗志远 | 部分采纳，草地退化评判依据来源较多，且西藏正在根据不同草地类制定更加详细的草地退化评价标准。现规范只要求依据相关标准开展退化评价，对具体方式、方法、指标未做明确要求。另外已编制草原退化评价表格作为参考。 |
| 4 | 8.1 | 工程量测算按定额？是否有国家、行业或地方定额，需核实 | 罗志远 | 已采纳修改，本规范所指的定额是退化草原生态修复项目中涉及到的物资、人工单位面积需要的数量，暂无国家、行业或地方定额，此定额视各项目地块具体情况及历年经验做法而定。 |
| 5 | 附录A | 补充编制文本、图幅有关编排、印刷的要求 | 罗志远 | 部分采纳，已在资料性附录A中对相关内容做了要求，考虑各项目编制情况不同，未对具体印刷作出要求 |
| 6 | 7.6 | 增加成效评价、验收标准要求 | 罗志远 | 部分采纳，已增加项目验收内容，因现规范已提出成效监测内容，与成效评价工作存在重复，故不再针对成效评价提出具体要求。 |
| 7 | 8.2 | 核实投资概算是否包括可研、造价或成效监测费等 | 罗志远 | 已采纳修改，经核实删除了“可研编制费、造价咨询费”，因本规范说明了做退化草原修复工程需开展成效监测，故保留了成效监测费。 |
| 8 | 附录A | 图纸内容需增加现状图等图纸 | 罗志远 | 已采纳修改，在附录中补充了现状图及其要求 |
| 9 | 7.4 | 修复模式进一步核实 | 宇文思名 | 已采纳，已复核修复模式 |
| 10 | 7.6 | 增加验收标准 | 宇文思名 | 已采纳，已增设项目验收内容， |
| 11 | 7 | 建议提纲内容斟酌“工程建设技术方案”内容题目 | 宇文思名 | 已采纳修改，按意见修改为“工程建设内容” |
| 12 | 3.6 | 小班是“指”表述有误 | 宇文思名 | 已采纳修改，删除了关于“小班”重复的描述 |
| 13 | 全文格式 | 严格参照国标内容编写 | 宇文思名 | 已采纳修改，已按国标修改完善 |
| 14 | 标准名称 | 补充名称变更申请 | 扎西央宗 | 已采纳修改，现规范名称改为“退化草原生态修复实施方案编制规范”，与立项文件保持一致，现不需要进行变更 |
| 15 | 全文格式 | 全文格式按GB/T 1.1-2020编写 | 扎西央宗 | 已采纳修改，全文按照国标进行了修改完善 |
| 16 | 1 | 范围：适用于...，需斟酌 | 扎西央宗 | 已采纳修改，明确了本标准“适用退化草原生态修复实施方案的编制，其他草原生态建设项目实施方案的编制可参照执行” |
| 17 | 2 | 规范性引用文件：顺序调整 | 扎西央宗 | 已采纳修改，引用文件顺序按“国际标准→国家标准→行业标准→其他标准及各类标准内部按照编号从小到达排列”的规则进行了调整 |
| 18 | 全文格式 | 术语定义:文件出自国标、行标（呈现方式） | 扎西央宗 | 已采纳修改，全文含引用按照国标进行了修改完善 |
| 19 | 4 | 删除第4章，4.1、4.2，可保留4.3（放到布局里？） | 扎西央宗 | 已采纳修改，按意见删除了4.1、4.2,为突出、强调编制流程的重要性，将原第4章标题由“总体要求”修改为“编制流程”，并将原4.3作为第4章的主要内容 |
| 20 | 附录A、B、C | 附录格式，附录在文本中体现方式，改正 | 扎西央宗 | 已采纳修改，对附录的体现方式进行了盖章 |
| 21 | 编制说明 | 《编制说明》主要内容依据要进一步完善 | 扎西央宗 | 已采纳修改，对编制说明中的依据进行了完善，补充了编制过程 |
| 22 | 1 | 范围“本文件适用于...可参照执行”，建议修改为“本文件适用于西藏自治区境内实施的退化草原修复项目作业设计的编制”。 | 付业凡 | 已采纳修改，已按意见将本规范适用标准修改为“本文件适用于西藏自治区退化草原生态修复实施方案的编制，中央预算内投资草原生态建设项目设计文件的编制可参照执行” |
| 23 | 2 | 规范性引用文件建议增加“GB/T37067-2018 退化草地修复技术规范”，术语中“草原生态修复”、“自然修复”、“人工干预修复”建议斟酌考虑，是否用该规范中“退化草地修复”、“近自然修复”、“人工促进修复”。 | 付业凡 | 已采纳修改，规范引用文件增加了“GB/T37067-2018 退化草地修复技术规范”，相关术语已修改为“退化草地修复”、“近自然修复”、“人工促进修复” |
| 24 | 7.6 | 建议在“8.2工程量测算与投资概算”前增加“验收标准”章节 | 付业凡 | 已采纳，已增设项目验收内容， |
| 25 | 说明 | 前言删除“本文件由西藏自治区林业和草原局提出。”修改为:本文件由西藏自治区林业和草原标准化技术委员会提出归口。涉及专利的需单独说明。补充完善起草人名单。 | 曲广鹏 | 已采纳修改，删除了前言中“本文件由西藏自治区林业和草原局提出。”并修改为“本文件由西藏自治区林业和草原标准化技术委员会提出并归口”，补充了起草人名单 |
| 26 | 2 | 删除英文内容。 | 曲广鹏 | 已采纳修改，删除了规范中英文内容 |
| 27 | 全文 | 进一步完善文本。 | 曲广鹏 | 已采纳修改，根据参会专家意见修改完善了规范文本及编制说明 |
| 28 | 附录 | P20删除参考文献。最后一页添加截止线。 | 曲广鹏 | 已采纳修改，删除了参考文献，并增加了截止线 |